|  |  | 작성자 | 2016182005 김경욱 2017184008 김덕현 2017184028 임해인 | 팀명 | WT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 11주차 | 기간 | 2023.04.17~04.23 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김경욱 - Npc 수정 작업 - 공격 충돌 처리 - Ui를 위한 프로토콜 추가 김덕현 - 플레이어 캐릭터 공격 기능 추가 및 공격 시스템 수정 - 스카이 박스 구현 - “OBJECT” 클래스 수정 - 네트워크 버그 수정 - npc 개별 애니메이션 기능 구현 - 플레이어 애니메이션 버그 수정 - Player Asset클래스로 player객체 변경 - 공격에 대한 충돌 체크 구현 - hp 동기화 임해인 - Scene 클래스 제작 - Mesh Asset 클래스 버그 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

김경욱[서버]

- Npc 수정 작업

- Npc가 이동 후 일정 거리내에 있는 플레이어를 공격 하게 끔 수정

- 공격 충돌 처리

- 공격 시 hp가 감소 하도록 수정

- Ui에 필요한 hp와 이름을 프로토콜에 추가

김덕현[클라이언트, D3D12 프로그래밍]

- 플레이어 캐릭터 공격 기능 추가 및 공격 시스템 수정

  - 기본 공격은 좌클릭, 스킬 공격은 우클릭

  - 클릭 한번에 대한 공격 재생, 공격 중 이동 불가

- 스카이 박스 구현

  - Sky Sphere를 통한 구현

- “OBJECT” 클래스 수정

- 네트워크 버그 수정

- npc 개별 애니메이션 기능 구현

- 플레이어 애니메이션 버그 수정

  - 플레이어 애니메이션의 상태가 변경되었지만 애니메이션 time pos가 초기화 되지 않던 버그 수정

- Player Asset클래스로 player객체 변경

- 공격에 대한 충돌 체크 구현

- hp 동기화

임해인

  - 텍스트 및 PNG 이미지 파일 로드 및 출력 ( UI 개발 완 )

      - 11on12 사용 -> D2D를 활용한 UI 출력 가능

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 12주차 | 다음 기간 | 0410~0416 |
| 다음주 할 일 | - Compute 쉐이더를 통한 파티클 움직임 연산 - 김덕현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |