|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | 2016182005 김경욱  2017184008 김덕현  2017184028 임해인 | **팀명** | WT |
| **주차** | **3주차** | **기간** | **2023.01.16~01.22** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | **김경욱**   * **기둥 생성 스크립트 작성** * **스크립트 리로드 구현** * **NPC 이동 방향에 따른 회전 구현**   **김덕현**   * **export한 데이터를 통한 애니메이션 적용에 대한 공부** * **Direct3D 특강 예제 활용**   **임해인**   * **클라이언트 불필요 기능(라이브러리) 삭제를 위한 네트워크 기능 학습** | | | | |

**<상세 수행내용>**

# 김경욱[서버]

## 기둥 생성 스크립트 작성

## 스크립트 리로드 구현

## NPC 이동 방향에 따른 회전 구현

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

* 기둥 스크립트 작성
  + 기둥 관련 기능을 전송하기 위한 패킷 추가
  + 기둥 관련 기능 ( 초기화, 추가, 삭제 등 ) 구현
* 스크립트 리로드 작성
  + 기존 GM 콘솔 계획 -> 클라이언트 지정 명령어 변경
  + 리로드 관련 패킷 추가
* NPC 이동 방향에 따른 회전 구현

# 김덕현

## export한 데이터를 통한 애니메이션 적용에 대한 공부

## Direct3D 특강 예제 활용

잔디, 평야, 실외, 서있는이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

* 큐브 생성을 위한 클라이언트 파트 작성
  + 프로토콜의 처리와 모델링 추가 구현
* 스크립트 리로드 기능 구현을 위한 클라이언트 파트 작성
  + 키 매칭 및 프로토콜 처리
* 키 입력에 따른 캐릭터 방향 전환 구현
* 파티클을 위한 계산 쉐이더 작성

# 임해인

* **클라이언트 불필요 기능(라이브러리) 삭제를 위한 네트워크 기능 학습** 
  + **논 블록 소켓 관련 내용 학습**
* 더미 클라이언트(GM-콘솔) 기초 기능 개발 중

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 1. Main 스레드에서 로직 처리 가능하게 수정 2. 프레임 향상 필요 3. 파티클 미구현 | **해결 방안** | 1. 프레임워크 분석 및 개선 2. 파티클 구현 |
| **다음 주차** | **4주차** | **다음 기간** | 0123~0129 |
| **다음주 할 일** | 1. Render 쓰레드 분리 ( 커맨드 리스트 excute간 동작하는 쓰레드 분리) 2. 파티클 추가 구현 3. 회전 정보 재구현(서버) | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |