|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | 2016182005 김경욱  2017184008 김덕현  2017184028 임해인 | **팀명** | WT |
| **주차** | **6주차** | **기간** | **2023.02.06~02.12** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | **김경욱**   * **Mmo 형식 서버에서 mo형식으로 서버 변경** * **서버 변경에 따라 스트레스 테스트용 변경 및 패킷 관련 코드 수정한 서버 업로드**   **김덕현**  **임해인**   * **UI 개선 ( 종료 기능 추가 )** * **쉐이더 프로그래밍 학습** | | | | |

**<상세 수행내용>**

# 김경욱[서버]

* **Mmo 형식 서버에서 mo 형식 서버로 변경**

**기존 mmo 형식에서 mo 형식으로 변경으로 각 방마다 네명의 플레이어와 10명의 npc 접속 가능하게 수정**

**현재 방 100개 기준 유저 400, npc 1000명 실행 가능**

* **스트레스 테스트 수행**

**서버 코드 변경에 따른 스트레스 테스트 수정 및 패킷 전송 관련 기존 졸업작품 클라이언트와의 충돌로 코드는 같고 패킷 송신시 id값만 다르게 보내주는 복제 서버 생성 후 테스트**

**테스트 결과 –** 텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명 **약 1650 명 접속 확인**

# 김덕현

# 임해인

* **UI 개선 ( 종료기능 추가 )**
  + 종료시 프로세스를 킬하는 방법으로 종료
    - 정상적인 종료(quit메시지가 처리가 안됨)
* 클라이언트 IOCP 적용을 위한 네트워크 기능 학습
* 쉐이더 프로그래밍 학습

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** |  | **해결 방안** |  |
| **다음 주차** | **7주차** | **다음 기간** | 0212~0218 |
| **다음주 할 일** | 1. 클라이언트 툰 쉐이딩 적용을 위한 코드 분석 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |